## Slide 1: DIAGNÓSTICO DE LAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE UTILIZANDO UN GRUPO DE ÁREAS DE PROCESO DEL CMMI EN LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DEL INEI
ROJAS MUNIVE, GABRIELA
SUAREZ GUTIERREZ, AUGUSTO
RAMIREZ GUZMÁN, CECILIA
DEL RIO ORTEGA, JOSE
AGUAYO LOPEZ, LUIS

## Slide 2
OBJETO DE ESTUDIO

## Slide 3
Organigrama Institucional
Notes: 3

## Slide 4
ALCANCE DE LA EVALUACION

## Slide 5
Proyecto Institucionales
Notes: 5

## Slide 6
FACTIBILIDAD DEL CAMBIO

## Slide 7
Cambios

## Slide 8
Focos de resistencia

## Slide 9
Aspectos que afectan la mejora de procesos

## Slide 10
EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL

## Slide 11
Situación actual

## Slide 12
Problemas identificados

## Slide 13
Oportunidades de mejora

## Slide 14
Factores de Clave
Notes: 14

## Slide 15
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

## Slide 16
Evaluación por Areas de proceso

## Slide 17
Cumplimiento por Areas de proceso

## Slide 18
Cuadro resumen de Cumplimiento de práticas

## Slide 19
MEJORA DE PROCESOS

## Slide 20
    Proceso: Planificar Proyectos Institucionales de Desarrollo de Software

## Slide 21
    Proceso: Planificar Proyectos Institucionales de Desarrollo de Software

## Slide 22
    Proceso: Planificar Proyectos Institucionales de Desarrollo de Software

## Slide 23
    Proceso: Planificar Proyectos Institucionales de Desarrollo de Software

## Slide 24
    Flujograma: Planificar Proyectos Institucionales de Desarrollo de Software

## Slide 25
    Matriz: Planificar Proyectos Institucionales de Desarrollo de Software
 | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividades | SP 1.1 | SP 1.2 | SP 1.3 | SP 1.4 | SP 2.1 | SP 2.2 | SP 2.3 | SP 2.4 | SP 2.5 | SP 2.6 | SP 2.7 | SP 3.1 | SP 3.2 | SP 3.3
Recibir y visar y solicitud de usuario al JPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Recibir solicitud de usuario visada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrevistar usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identificar requerimientos de alto nivel | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Crear repositorio del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Conceptualizar y evaluar req. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Verifica si necesita RRHH o materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Elabora términos de referencia |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 
Elabora Solicitud de adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 
Visar y enviar terminos de referencia a OTPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Visar y envíar solicitud de Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Recibe recursos e informe presupuestal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Describir alcance del proyecto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Elaborar WBS | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identificar atributos del proyecto |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identificar ciclo de vida |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identificar interesados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 
Definir equipo del proyecto |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | 
Establecer mecanismos de comunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 
Verificar necesidades de capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 
Enviar Solicitud de Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 
Estimar Esfuerzo |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Recibir cronograma de capacitación de la OTPP | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identificar supuestos y restricciones |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Elaborar presupuesto |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identificar artefactos del proyecto |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 
Elaborar cronograma | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identificar y Analizar riesgos |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 
Elaborar Plan del proyecto |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | 
Corregir Plan del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aprobar Plan del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 26
    Indicadores: Planificar Proyectos Institucionales de Desarrollo de Software
Indicador de requerimientos aprobados
Justificación: Este indicador sirve para medir el porcentaje de cumplimiento de los requerimientos aprobados en la etapa de Planificación del proyecto. De esta manera, podemos analizar el # de requerimientos aprobados a fin de llevar un lineamiento de la trazabilidad desde el requerimiento hasta el caso de uso.
Indicador de actividades ejecutadas en el Cronograma
Justificación: Este indicador sirve para medir el porcentaje de ejecución de las actividades planificadas las cuales fueron plasmadas en el Cronograma inicial. De esta manera podremos determinar el # de actividades que generalmente se ejecutan durante el desarrollo del Proyecto.

## Slide 27
    Proceso: Controlar y Monitorear Proyectos Institucionales de Desarrollo de Software

## Slide 28
    Proceso: Controlar y Monitorear Proyectos Institucionales de Desarrollo de Software

## Slide 29
    Proceso: Controlar y Monitorear Proyectos Institucionales de Desarrollo de Software

## Slide 30
    Flujograma: Controlar y Monitorear Proyectos Institucionales de Desarrollo de Software

## Slide 31
    Matriz: Planificar Controlar y Monitorear Proyectos Institucionales de Desarrollo de Software

## Slide 32
    Indicadores: Controlar y Monitorear Proyectos Institucionales de Desarrollo de Software
Indicador de cambios aceptados implementados.
Justificación: Este indicador sirve para medir el porcentaje de cumplimiento de los cambios aceptados en cada iteración del proyecto. De esta manera, podemos analizar el cumplimiento de de los cambios aceptados y como afectan estos al entregable de cada iteración.
Indicador de cumplimiento de entregas.
Justificación: Este indicador sirve para medir el porcentaje de cumplimiento de entregas en cada iteración del proyecto. De esta manera, podemos analizar el cumplimiento de entrega de todos los proyectos de desarrollo que existen actualmente, mantener un mejor control en el progreso y determinar si se están asignando correctamente los recursos adecuados a las actividades.

## Slide 33
Conclusiones
De acuerdo al estudio de la situación actual de la Oficina Técnica de Desarrollo de Sistemas (OTIN) del INEI se puede concluir que el nivel de capacidad para el desarrollo de Sistemas es IMCOMPLETO - 0, al no cumplir las prácticas específicas en un 100%, de las áreas de proceso revisadas.
Además, se ha determinado que los procesos por los cuales conviene comenzar a optimizar serían los que están más cerca de cumplir las todas las prácticas, en este caso empezaríamos con PP, ya que es el área de proceso que está más próxima a obtener el nivel de capacidad 1, al tener dos(02) prácticas especifica s por cumplir. En el caso de las áreas de procesos PMC y REQM, las cuales necesitan mayor atención dado a la cantidad de prácticas específicas no cumplidas continuarían en ese orden; el fin es que se pueda trabajar en base a una experiencia de éxito, como es el caso del proceso PP. Por otro lado se podría mencionar adicionalmente que las mejoras se darán por Nivel de capacidad de representación continua en el área y no por Nivel de madurez.

## Slide 34: DIAGNÓSTICO DE LAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE UTILIZANDO UN GRUPO DE ÁREAS DE PROCESO DEL CMMI EN LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DEL INEI
ROJAS MUNIVE, GABRIELA
SUAREZ GUTIERREZ, AUGUSTO
RAMIREZ GUZMÁN, CECILIA
DEL RIO ORTEGA, JOSE
AGUAYO LOPEZ, LUIS
GRACIAS!